|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Termin realizacji | Produkt |
| 1. | Instalacja oprogramowania | 20.04.2015 – 22.05.2015 | Zainstalowane oprogramowanie. |
| 2. | Zebranie literatury, przegląd dostępnych metodologii i technologii | 20.04.2015 – 30.05.2015 | Lista literatury wraz z charakterystyką. |
| 3. | Tworzenie i gromadzenie trójwymiarowych modeli architektonicznych –domu i otoczenia. | 15.05.2015 – 30.05.2015 | Skatalogowana grupa różnych modeli 3D. |
| 4. | Optymalizowanie gotowych modeli. | 20.05.2015 – 1.06.2015 | Lowpoly/poprawiony mesh obiektów 3D. |
| 5. | Przygotowywanie tekstur/normal map/ siatek UV. | 25.05.2015 – 5.06.2015 | Gotowe do eksportu, oteksturowane obiekty. |
| 6. | Utworzenie projektu w unity 3D – podstawowa konfiguracja sceny,projektu oraz importowanie obiektów. | 06.06.2015 – 10.06.2015 | Skonfigurowana scena i projekt umożliwiające dalszą rozbudowę struktury projektu. |
| 7. | Dostosowywanie oświetlenia sceny – tworzenie lightmap i dobieranie shaderów | 11.06.2015 – 30.06.2015 | Odpowiednio dostosowane oświetlenie do sceny. |
| 8. | Tworzenie skryptów w języku programowania c# | 01.07.2015 – 31.07.2015 | Skrypty pozwalające na interakcje z otoczeniem |
| 9. | Testownie całego projektu | 01.08.2015 – 31.08.2015 | Przetestowana aplikacja. |
| 10. | Opracowanie końcowej dokumentacji technicznej. | 01.09.2015 – 15.09.2015 | Dokumentacja końcowa. |
| 11. | Opracowanie wstępu na temat wykonanej pracy dyplomowej. | 16.09.2015 – 22.09.2015 | Wstęp |
| 12. | Opracowanie rozdziału na temat celu i zakresu pracy. | 23.09.2015 – 30.09.2015 | Rozdział I |
| 13. | Opracowanie rozdziału na temat grafiki komputerowej | 01.10.2015 – 8.10.2015 | Rozdział II |
| 14. | Opracowanie rozdziału na temat grafiki trójwymiarowej – podrozdział: metody wizualizacji w unity 3D. | 09.10.2015 – 16.10.2015 | Rozdział III + podrozdział III.a |
| 15.  16.  17.  18.  19.  20. | Charakterystyka całej wizualizacji.  Podsumowanie  Opracowanie całości pracy  Recenzja  Poprawki  Akceptacja pracy | 17.10.2015 – 24.10.2015  25.10.2015 – 30.10.2015  31.10.2015 – 15.11.2015  16.11.2015 – 18.11.2015  19.11.2015 – 26.11.2015  30.11.2015 – 2015 | Rozdział IV  Podsumowanie  Całość pracy  Uwagi po recenzji  Praca po poprawkach  Zaświadczenie o odbiorze pracy |